Ufficio Stampa
0532.419.243/244/338/452 (fax 0532.419.263)
http://www.comune.fe.it/stampa
ufficiostampa@comune.fe.it

Accordo in Regione, l'impresa che esegue i lavori garantisce il rispetto delle scadenze

# Il nuovo ospedale di Cona sarà  pronto entro l'aprile 2009

30-01-2008

La Regione Emilia Romagna e il Comune di Ferrara prendono atto positivamente delle nuove intese intercorse tra l’Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara e la Società Progeste. Sulla base di dette intese l’Azienda Ospedaliera e Progeste si impegnano a:

- completare entro il febbraio 2008 la progettazione esecutiva delle varianti;

- ultimare entro il febbraio 2009 tutte quelle lavorazioni previste dal contratto originario necessarie e coerenti con il rispetto dei successivi termini;

- garantire entro il 30 aprile 2009 la sostanziale ultimazione dei lavori del Nuovo Polo Ospedaliero di Cona;

- effettuare entro la data del 30 settembre 2009 tutte le attività relative e correlate al trasferimento delle tecnologie dell’Ospedale Sant’Anna.

A tale riguardo Progeste si impegna a:

- accelerare e intensificare le attività del cantiere dall’immediato, in coerenza con gli impegni sopra dichiarati;

- fornire una rendicontazione trimestrale sul lavoro realizzato a Regione e Comune a partire dalla data odierna.

Il Presidente della Regione Emilia Romagna

Il Sindaco di Ferrara

Il Direttore dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara

Il Presidente di Progeste

Bologna, 30 gennaio 2008

Dichiarazione del presidente della Regione Emilia-Romagna e del sindaco di Ferrara Gaetano Sateriale

"Il presidente della Regione Emilia-Romagna e il sindaco della città di Ferrara esprimono soddisfazione per i contenuti dell’accordo raggiunto oggi.
Con tale accordo si superano le difficoltà intercorse, si rilancia il cantiere di Cona, si danno tempi certi al completamento dei lavori e all’insieme delle operazioni necessarie all’avvio dell’attività assistenziale".

----------------------------------

www.cronacacomune.fe.it
cronacacomune@comune.fe.it